**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |
| --- |
|  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

**30.03.2015 года №36**

**Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Ильевского сельского поселения**

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных  и муниципальных  услуг »,  постановлением  Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», постановлением Правительства Волгоградской области от 26 февраля 2013 г. № 77-п «О порядке формирования и ведения государственной информационной системы "Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области", Уставом Ильевского сельского поселения,

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить план-график  перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде предоставляемых администрацией Ильевского сельского поселения (Приложение № 1).
2. Разместить план график перехода на предоставление услуг в электронном виде, на сайте администрации Калачевского муниципального района в сети Интернет для доступа заявителей.
3. Контроль, за выполнением настоящего постановления, оставляю за собой.

**Глава Ильевского**

**сельского поселения И.В.Горбатова**

Приложение № 1

к постановлению

администрации Ильевского

сельского поселения

от 30 марта 2015 г. №36

 ПЛАН-ГРАФИК

ПЕРЕХОДА  НА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги предоставляемой администрацией Ильевского сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов  перехода на предоставление услуг в электронном  виде |
|  |  |  | I этапРазмещение информации об услуге на официальном сайте администрации Ильевского сельского поселения | II этап Размещение на официальном сайте администрации Ильевского сельского поселения форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала  муниципальных  услуг Волгоградской области | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода  предоставления  услуг  с использованием Портала  муниципальных  услуг Волгоградской области | V этап Обеспечение возможности получения результата  предоставления   услуги   в   электронном  виде на Портале  муниципальных  услуг Волгоградской области, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация библиотечного обслуживания населения на территории Ильевского с/п | Администрация Ильевского с/пспециалист  | До 01.05.2015 г. | До 01.09.2015 г. | До 01.05.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Обеспечение доступа к самостоятельному (любительскому) художественному творчеству, организация культурно-досуговых мероприятий на территории Ильевского сельского поселения | Администрация Ильевского с/пспециалист  | До 01.05.2015 г. | До 01.09.2015г. | До 01.05.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 3 | Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильевского сельского поселения | Администрация Ильевского с/пспециалист  | До 01.05.2015 г. | До 01.09.2015 г. | До 01.05.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 4 | Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории Ильевского сельского поселения | Администрация Ильевского с/пспециалист  | До 01.05.2015 г. | До 01.09.2015 г. | До 01.05.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 5 | Осуществление муниципального земельного контроля на территории Ильевского сельского поселения | Администрация Ильевского с/пспециалист  | До 01.05.2015 г. | До 01.09.2015 г. | До 01.05.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, продление действия договоров, изменение условий действующих договоров, на территории Ильевского сельского поселения | Администрация Ильевского с/пспециалист  | До 01.05.2015 г. | До 01.09.2015 г. | До 01.05.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 7 | Выдача справок, выписок из похозяйственных книг населенных пунктов Ильевского сельского поселения | Администрация Ильевского с/пспециалист  | До 01.05.2015 г. | До 01.09.2015 г. | До 01.05.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 8 | Присвоение адресов объектам недвижимости на территории Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области | Администрация Ильевского с/пспециалист  | До 01.05.2015 г. | До 01.09.2015 г. | До 01.05.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 9 | Предоставление справки с места жительства умершего | Администрация Ильевского с/пспециалист  | До 01.05.2015 г. | До 01.09.2015 г. | До 01.05.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 10 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Ильевского сельского поселения | Администрация Ильевского с/пспециалист  | До 01.05.2015 г. | До 01.09.2015 г. | До 01.05.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Предоставление информации об очередности предоставления жилого помещения на условиях социального найма | Администрация Ильевского с/пспециалист  | До 01.05.2015 г. | До 01.09.2015 г. | До 01.05.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 12 | Выявление бесхозного имущества на территории Ильевского сельского поселения на территории Ильевского сельского поселения и оформления его в муниципальную собственность | Администрация Ильевского с/пспециалист  | До 01.05.2015 г. | До 01.09.2015 г. | До 01.05.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017 г. |