**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |
| --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

**от 01.08.2016 года № 100**

Об утверждении плана перехода администрации Ильевского сельского поселения на оказание муниципальных услуг в электронном виде.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 17.10.2009 N 1555-р «О плане перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти», в целях определения основных направлений деятельности по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, руководствуясь статьями 7, 14  [Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",](consultantplus://offline/ref=E10AEE66B3409D304AE017A6B563873343AC53DD2ADE0AF2422DFAFE7ED37CA0969A06A47CAC6AE4H1d8M)  Уставом Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, администрация Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде администрации Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Ильевского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на заместителя главы Ильевского сельского поселения Павлову А.И.

**Глава Ильевского**

**сельского поселения И.В.Горбатова**

Приложение к постановлению

администрации Ильевского сельского поселения

Калачевского муниципального района

Волгоградской области

от «01» августа 2016 г. N100

ПЛАН

ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативный документ об утверждении перечня муниципальных услуг | Ответственный за исполнение | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде администрации Ильевского сельского поселения | | | | |
| 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| Постановление главы Ильевского сельского поселения №40 от 30.07.2010г. | Специалисты администрации непосредственно участвующие в предоставлении муниципальных услуг. | До 01.06.2017г. | До 01.06.207г. | До 01.09.2017г. | До 01.11.2017г. | До 01.01.2018г. |

Приложение

к плану перехода на предоставление

муниципальных услуг

в электронном виде

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НА ЭТАПАХ ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ АДМИНИСИТРАЦИИ ИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I этап - завершение размещения информации о муниципальной услуге в сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

II этап - завершение размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги (функции), и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде.

III этап - обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальных услуг (функций) представлять документы в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

IV этап - обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления государственной услуги или исполнения государственной функции в электронном виде.

V этап - обеспечение возможности получения результатов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в электронном виде, если это не запрещено федеральным законом.

Заместитель главы администрации Павлова А.И.